**Příloha č. 3 – Platební podmínky a termíny realizace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **jednotka** | **platba** | **čas realizace** |
| Blok A: Aktualizace technické dokumentace aplikací, katalog aktiv a řízení IT rizik | | | |
| Katalogizace a aktualizace technických dokumentací aplikací  – služba vytvoření úvodní dokumentace | *1* | *Jednorázově po dokončení* | *T0\* + 90 dní* |
| Katalogizace a aktualizace technických dokumentace aplikací  - služba roční aktualizace (2. a 3. rok) | *2* | *Roční* | *T1\* + 12 měsíců*  *T1\*+ 24 měsíců* |
| Vytvoření katalogu aktiv  – služba vytvoření úvodní dokumentace | *1* | *Jednorázově po dokončení* | *T0\* + 90 dní* |
| Vytvoření katalogu aktiv  – roční aktualizace (2. a 3. rok) | *2* | *Roční* | *T1\* + 12 měsíců*  *T1\*+ 24 měsíců* |
| Řízení rizik v oblasti IT  – služba vytvoření úvodní dokumentace | *1* | *Jednorázově po dokončení* | *T0\* + 120 dní* |
| Řízení rizik v oblasti IT  - roční aktualizace (2. a 3. rok) | *2* | *Roční* | *T1\* + 12 měsíců*  *T1\*+ 24 měsíců* |
| Blok B: Zvýšení bezpečnosti organizace | | | |
| Zvýšení úrovně uživatelské bezpečnosti a aktualizace směrnic  (vč. testu pomocí technik sociálního inženýrství) | *1* | *Jednorázově po dokončení* | *T0\* + 120 dní* |
| Aktualizace dokumentace ochrany perimetru sítě s doporučením nápravných opatření  (vč. testování správnosti nastavení perimetru sítě kupujícího/objednatele – penetrační testování) | *1* | *Jednorázově po dokončení* | *T0\* + 90 dní* |
| Blok C: Bezpečnost privilegovaných účtů a multifaktorová autentizace | | | |
| Vynucování zásad práce s privilegovanými účty a zajištění auditní stopy pro min. 250 zařízení, 100 administrátorů a 100 současných spojení  – dodávka řešení s garancí podpory po dobu 3 let  *(dodávky aktualizací i nových verzí vč. přístupu k podpoře poskytovatelem/prodávajícím)* | *1* | *Jednorázově po dodání* | *T0\* + 30 dní* |
| Vynucování zásad práce s privilegovanými účty a zajištění auditní stopy - implementační a integrační služby v rozsahu dle ZD  (garantovaný rozsah čerpání 250 hod.) | *1* | *Jednorázově po dokončení* | *T0\* + 90 dní* |
| Implementace MFA autentizace s napojením na stávající prostředky a systém PAM – dodávka řešení pro 450 uživatelských identit s garancí podpory po dobu 3 let  *(dodávky aktualizací i nových verzí vč. přístupu k podpoře poskytovatelem/prodávajícím)* | *1* | *Jednorázově po dodání* | *T0\* + 30 dní* |
| Implementace MFA autentizace s napojením na stávající prostředky a systém PAM  - dodávka HW Tokenů pro ověření funkčnosti OFF-Line 2FA/MFA | *10* | *Jednorázově po dodání* | *T0\* + 30 dní* |
| Implementace MFA autentizace s napojením na stávající prostředky a systém PAM  - implementační a integrační služby v rozsahu dle ZD  (garantovaný rozsah čerpání 200 hod.) | *1* | *Jednorázově po dokončení* | *T0\* + 90 dní* |

\**T0 – je datum nástupu k realizaci (30 dní po uveřejnění podepsané smlouvy s poskytovatelem/prodávajícím v registru smluv)*

\**T1 – je datum předání úvodní služby*