# Příloha č. 3 – Platební podmínky a termíny realizace

| Položka | jednotka | platba | čas realizace |
| --- | --- | --- | --- |
| Blok A: Aktualizace technické dokumentace aplikací, katalog aktiv a řízení IT rizik |
| Katalogizace a aktualizace technických dokumentací aplikací – služba vytvoření úvodní dokumentace | 1 | Jednorázově po dokončení | T0* + 90 dní |
| Katalogizace a aktualizace technických dokumentace aplikací - služba roční aktualizace (2. a 3. rok) | 2 | Roční | T1* + 12 měsíců T1*+ 24 měsíců |
| Vytvoření katalogu aktiv – služba vytvoření úvodní dokumentace | 1 | Jednorázově po dokončení | T0* + 90 dní |
| Vytvoření katalogu aktiv – roční aktualizace (2. a 3. rok) | 2 | Roční | T1* + 12 měsíců T1*+ 24 měsíců |
| Řízení rizik v oblasti IT – služba vytvoření úvodní dokumentace | 1 | Jednorázově po dokončení | T0* + 120 dní |
| Řízení rizik v oblasti IT - roční aktualizace (2. a 3. rok) | 2 | Roční | T1* + 12 měsíců T1*+ 24 měsíců |
| Blok B: Zvýšení bezpečnosti organizace |
| Zvýšení úrovně uživatelské bezpečnosti a aktualizace směrnic (vč. testu pomocí technik sociálního inženýrství) | 1 | Jednorázově po dokončení | T0* + 120 dní |
| Aktualizace dokumentace ochrany perimetru sítě s doporučením nápravných opatření (vč. testování správnosti nastavení perimetru sítě kupujícího/objednatele – penetrační testování) | 1 | Jednorázově po dokončení | T0* + 90 dní |
| Blok C: Bezpečnost privilegovaných účtů a multifaktorová autentizace |
| Vynucování zásad práce s privilegovanými účty a zajištění auditní stopy pro min. 250 zařízení, 100 administrátorů a 100 současných spojení – dodávka řešení s garancí podpory po dobu 3 let (dodávky aktualizací i nových verzí vč. přístupu k podpoře poskytovatelem/prodávajícím) | 1 | Jednorázově po dodání | T0* + 30 dní |
| Vynucování zásad práce s privilegovanými účty a zajištění auditní stopy - implementační a integrační služby v rozsahu dle ZD (garantovaný rozsah čerpání 250 hod.) | 1 | Jednorázově po dokončení | T0* + 90 dní |
| Implementace MFA autentizace s napojením na stávající prostředky a systém PAM – dodávka řešení pro 450 uživatelských identit s garancí podpory po dobu 3 let (dodávky aktualizací i nových verzí vč. přístupu k podpoře poskytovatelem/prodávajícím) | 1 | Jednorázově po dodání | T0* + 30 dní |
| Implementace MFA autentizace s napojením na stávající prostředky a systém PAM - dodávka HW Tokenů pro ověření funkčnosti OFF-Line 2FA/MFA | 10 | Jednorázově po dodání | T0* + 30 dní |
| Implementace MFA autentizace s napojením na stávající prostředky a systém PAM - implementační a integrační služby v rozsahu dle ZD (garantovaný rozsah čerpání 200 hod.) | 1 | Jednorázově po dokončení | T0* + 90 dní |

*T0 – je datum nástupu k realizaci (30 dní po uveřejnění podepsané smlouvy s poskytovatelem/prodávajícím v registru smluv)

*T1 – je datum předání úvodní služby